HORIZONS ARCHITECTURE

FICHA PRESUPUESTAL

SIC-Q — Dimensión presupuestal 2026

Aproximación presupuestal para el Sistema de Inteligencia Colectiva de Querétaro

FEBRERO 2026

Antonio Rangel / Gobierno de Querétaro

Toño,

Números gruesos para tu reunión. Una aproximación a lo que necesitaremos para el año.

Pagado: $3.7M (30+ entregables en etapa de prototipo)

Pendiente contrato original: ~$8.6M + IVA

3 productos nuevos: $6M + IVA

Proyecto completo (todo lo del contrato más los 3 proyectos nuevos): $16M + IVA | Con buffer: $18M + IVA

Cloud (anual, aparte): $600K a $5M según escala

01

# Lo que ya entregamos (etapa de prototipo)

Con los $3.7M pagados hemos entregado más de 30 productos: prototipo navegable del SIC-Q, primer agente de IA funcional, presentación para el gobernador (que se hará en mayo), demo de agentes, visor de mapas, app de capacitación para moderadores, 2 talleres de codiseño (74 participantes, 778 ideas, 248 actores), sesión CONSEQRO (13 consejeros, 4 demos en vivo), 5 reportes, procesamiento con IA en tiempo real, todos los materiales de ejecución, replanteamiento estratégico, Citizens Journey v.03 y v.04, diseño de proceso en 12 fases, simulador de costos, código de ética, benchmarks internacionales, y documentos base de conocimientos. Todo documentado en Notion y en las plataformas de HA.

02

# Lo que estaba y lo que sigue: $16M + IVA

## Del contrato original (~$8.6M + IVA pendientes)

- Plataforma de Orquestación Ciudadana — sistema web y móvil de participación para ~50,000 usuarios con múltiples canales (web, móvil, WhatsApp), procesamiento IA en tiempo real, reportes de inteligencia colectiva y seguimiento al ciudadano. El componente más ambicioso del proyecto.

- Sistema de Agentes de IA públicos — agentes conversacionales conectados a bases de datos oficiales.

- Arquitectura técnica y de datos — infraestructura cloud, seguridad, integración institucional.

- Dashboard de inteligencia colectiva — visualización para la Secretaría y el CONSEQRO.

## 3 productos nuevos ($6M + IVA)

Surgieron de los talleres, el CONSEQRO y lo que definimos el 19 de febrero:

- Agente Toño — tu herramienta de inteligencia ejecutiva: reportes automáticos, fichas por municipio, indicadores, resúmenes de prensa.

- Caso ejecutivo para el Gobernador — demostración estratégica con datos reales del valor del SIC.

- Procesamiento de IA del Plan QRO 2050 — toda la información existente procesada para la actualización del Plan. Herramienta de planeación para Sergio.

Estos 3 productos no estaban incluidos en el contrato original. Surgieron del avance del proyecto — no es un incremento arbitrario, es lo que se necesita para generar impacto este año.

03

# Timeline estimado

- Primeros 4 meses — los 3 frentes operando: tu agente, el caso gobernador, y la herramienta de planeación generando resultados.

- Meses 4–8 — arquitectura técnica, agentes públicos y dashboard en desarrollo.

- Meses 6–12 — plataforma ciudadana: diseño, desarrollo y lanzamiento para ~50,000 usuarios.

Los 3 frentes dan resultados rápido. La plataforma ciudadana es la que toma más tiempo.

04

# Infraestructura cloud (costo operativo anual)

Aparte del desarrollo, el sistema necesita infraestructura de nube para operar un año. Dependiendo de la escala:

- $600K/año — piloto (~500 usuarios: gobierno, consejos, equipo cercano)

- $1.5M/año — operación estándar (~5,000–10,000 usuarios: gobierno + ciudadanos activos)

- $5M/año — escala completa (~50,000 usuarios: todos los canales ciudadanos abiertos)

Buffer: +$2M + IVA. Como esto no es una propuesta formal ni contractual sino la dimensión que me pediste, incluyo un margen de $2M para cubrir la diferencia entre estos números gruesos y lo que resulte al aterrizar los detalles. Total con buffer: $18M + IVA.

05

# Si hay que ajustar

$13M + IVA — Agente Toño, caso ejecutivo para el gobernador, procesamiento de IA del Plan QRO 2050, agentes públicos, arquitectura técnica y dashboard. Lo único que queda fuera es la Plataforma de Orquestación Ciudadana — el componente de mayor inversión y mayor tiempo.

$10M + IVA — Agente Toño, caso ejecutivo para el gobernador, procesamiento de IA del Plan QRO 2050, y arquitectura básica. La plataforma ciudadana, los agentes públicos y el dashboard no entran en este presupuesto.

En cualquier escenario, los 3 frentes van — tú con tu agente, el caso ejecutivo para el gobernador, y Sergio con la herramienta de planeación. Lo que se recorta es la plataforma ciudadana: lo que más recursos requiere, pero que puede esperar mientras los 3 frentes ya generan valor.

¿Cómo la ves? Todo lo podemos platicar.

Un abrazo.

Documento preparado por Horizons Architecture para el Gobierno de Querétaro.

Febrero 2026 — horizonsarchitecture.ai